PROPOSTA TECNICA

Progetto Firma Certificati di Postazione

Documento di proposta per lo sviluppo Front End

| Committente | Roma Capitale |
| --- | --- |
| Fornitore | Sistemi Informativi |
| Referente tecnico |  |
| Data |  |
| Versione documento | 1.0 |

1. Premessa e contesto

Il presente documento descrive la proposta tecnica per lo sviluppo dell'applicazione front-end per la Firma dei Certificati di Postazione, realizzata in Angular, a seguito dell'analisi tecnica preliminare. L'obiettivo è lo sviluppo dell’applicazione per permettere il caricamento e la firma dei certificati di postazione ANPR.

La proposta è stata elaborata a partire dagli appunti raccolti durante l'attività di analisi, riportati e organizzati nelle sezioni seguenti, e individua inoltre i punti che richiedono un allineamento con il committente prima dell'avvio dello sviluppo.

2. Stack tecnologico di riferimento

Di seguito versioni software, individuate come baseline del progetto:

| Componente | Versione |
| --- | --- |
| Angular | v21 |
| Bootstrap | v5.3.8 |
| Bootstrap Italia | v2.18.2 |

3. Punti critici individuati in fase di analisi

3.1  Integrazione autenticazione già esistente

Il nuovo front-end dovrà integrarsi con il sistema di autenticazione attualmente in uso, senza introdurre un meccanismo alternativo o ridondante. È necessario definire in dettaglio le modalità di integrazione (protocollo, token, gestione sessione).

3.2  Gestione permessi

Occorre definire il modello di autorizzazione (ruoli, permessi granulari, eventuale gerarchia) e come questo si riflette sulla visibilità di componenti, rotte e funzionalità nell'applicazione.

3.3  Molteplicità degli ambienti (4 database)

L'applicativo opera su quattro ambienti distinti — produzione, pre-produzione, collaudo e sviluppo — ciascuno con il proprio database. La configurazione dell'applicazione dovrà supportare in modo affidabile la lettura e la scrittura su tutti gli ambienti.

3.4  Estrazione data di scadenza e caricamento certificati

Per poter salvare a DB la data di scadenza del certificato va sviluppata una funzionalità che vada a reperire la data per poi salvarla.

3.5  Assenza della data di caricamento e scadenza a database

Ad oggi il dato relativo alla data di caricamento ed alla data di scadenza del certificato non è presente a livello di database. Sarà necessaria un'attività di adeguamento del modello dati prima di poter esporre questa informazione in interfaccia.

3.6  Sviluppo dei componenti secondo design system

Header, footer e i componenti UI dovranno essere ridisegnati e implementati in conformità al design system di riferimento, garantendo coerenza visiva e di comportamento in tutta l'applicazione, design system che ci deve essere fornito.

4. Domande tecniche aperte

I seguenti aspetti richiedono un allineamento con il committente prima dell'avvio delle attività di sviluppo, in quanto influiscono direttamente sulle scelte implementative:

| Domanda | Note / Risposta |
| --- | --- |
| Si utilizza Bootstrap standard o Bootstrap Italia come libreria di componenti di riferimento? |  |
| Esiste un design system formalizzato (linee guida, librerie di componenti, kit grafico) a cui fare riferimento per lo sviluppo dei componenti? |  |